PLAN DE PRUEBAS

TechStore – E-commerce de Tecnología

Contenido

1.	Introducción	4

Alcance	4

	Dentro del alcance	4

	Fuera del alcance	5

Objetivos de calidad	5

Roles y responsabilidades	6

2.	Metodología de pruebas	6

Visión general	6

Niveles de prueba	7

Técnicas de diseño de casos de prueba	8

Plan de pruebas no funcionales	8

Triage de defectos	11

Criterios de suspensión y requisitos de reanudación	11

Criterios de finalización de pruebas	12

3.	Entregables de pruebas	12

Cronograma de pruebas	13

4.	Recursos y necesidades de ambiente	14

Herramientas de prueba	14

Ambiente de pruebas	14

Datos de prueba	16

Términos y acrónimos	16

Control de cambios

| Versión | Fecha de cambio | Elaborado por | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/10/2026 | Sebastián R. | Versión inicial del Plan de Pruebas (QA01) de TechStore. |

# Introducción

El presente documento define la estrategia, el proceso, el flujo de trabajo y la metodología de pruebas de TechStore, una aplicación web de comercio electrónico de productos tecnológicos desarrollada con ASP.NET Core 8 Web API, React 18 con TypeScript y SQL Server.

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | TechStore – E-commerce de Tecnología |
| Cliente | TechStore (Pyme), Costa Rica |
| Propietario / patrocinador | Alfredo Rodríguez |
| Curso | SC-803 Implantación de Sistemas · Grupo 5 · Día L |
| Integrante | Sebastián R. (único integrante; asume todos los roles del equipo) |
| Versión bajo prueba | TechStore v1.0 · 71 productos, 12 categorías y 26 marcas · precios en colones |

El núcleo del sistema es un motor de precios y descuentos que evalúa siete tipos de reglas (porcentaje, monto fijo, cupón, volumen, tiempo limitado, categoría y combo) considerando prioridad y acumulabilidad. Por su impacto directo en el monto que paga el cliente, el motor de precios, el carrito y el checkout reciben la mayor profundidad de pruebas (enfoque basado en riesgo).

La estrategia es de automatización completa: los 140 casos de QA02 (122 funcionales derivados de las 22 historias de usuario y 18 no funcionales) tienen un script automatizado con Playwright, k6, axe-core, OWASP ZAP, AWS CLI y xUnit. Las pruebas se ejecutan de forma iterativa dentro de los sprints Scrum y culminan con la ejecución cruzada por un grupo par (QA03), las pruebas post-instalación en producción (PR01/PR02) y la aceptación del cliente.

## Alcance

### Dentro del alcance

Se probarán todas las funcionalidades de la versión 1.0 de TechStore descritas en las historias de usuario, así como los requerimientos no funcionales detallados en la sección 2.4:

| Módulo | Historias / RNF | Funcionalidades a probar |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y usuarios | HU-01, HU-02, HU-03 | Registro, inicio y cierre de sesión con JWT, control de acceso por rol, perfil. |
| Catálogo | HU-04 a HU-07 | Listado paginado, búsqueda, filtros y detalle de producto. |
| Carrito de compras | HU-08 a HU-10 | Agregar, modificar y eliminar productos; validación de stock; persistencia. |
| Motor de precios (core) | HU-10 a HU-16 | 7 tipos de descuento, cupones, prioridad, acumulabilidad, vigencia y tope. |
| Checkout y pedidos | HU-17, HU-18 | Confirmación de pedido, descuento de stock, historial y cancelación. |
| Administración | HU-14, HU-15, HU-19 a HU-22 | CRUD de productos, categorías y reglas; flujo de estados de pedidos; dashboard. |
| No funcionales | RNF-01 a RNF-18 | Rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad, fiabilidad, mantenibilidad e instalabilidad. |

### Fuera del alcance

No forman parte de este plan de pruebas:

- Integración con pasarelas de pago reales: el pago se simula, por lo que no se prueban transacciones bancarias.

- Envío de correos electrónicos o notificaciones push (no incluidos en la versión 1.0).

- Pruebas de estrés por encima de 100 usuarios concurrentes y pruebas de penetración profundas realizadas por terceros.

- Aplicaciones móviles nativas; solo se valida la versión web adaptable (responsive).

- Navegadores obsoletos (Internet Explorer) y versiones de navegador con más de 2 años de antigüedad.

- Integraciones con sistemas externos de inventario, facturación electrónica o logística.

- La infraestructura interna de Amazon Web Services (se asume el acuerdo de nivel de servicio del proveedor).

## Objetivos de calidad

El objetivo general es asegurar que TechStore cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales acordados y que los cálculos de precios son exactos antes de su puesta en producción. Los objetivos específicos son:

- Asegurar que la aplicación bajo prueba (AUT) cumple con los criterios de aceptación de las 22 historias de usuario.

- Asegurar que la AUT cumple con las especificaciones de calidad definidas con el cliente (RNF-01 a RNF-18).

- Identificar y corregir defectos antes de la salida a producción: 0 defectos Críticos o Altos abiertos.

- Garantizar la exactitud del motor de precios: total = subtotal − descuentos, descuento total ≤ subtotal y desglose que suma exactamente el total.

- Garantizar la integridad del inventario: el stock nunca es negativo y se restaura al cancelar pedidos.

- Alcanzar al menos un 95 % de casos aprobados y el 100 % de las pruebas unitarias del motor aprobadas.

- Verificar que solo los administradores pueden modificar productos, reglas y pedidos.

## Roles y responsabilidades

El Grupo 5 está conformado por un único integrante, Sebastián R., quien asume todos los roles internos. La validación independiente la realiza el grupo par asignado por el docente y la aceptación final, el cliente:

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Líder de pruebas (Test Manager) | Sebastián R. | Elabora y mantiene el plan de pruebas, coordina la ejecución, dirige el triage de defectos, reporta métricas y aprueba la finalización. |
| Analista QA | Sebastián R. | Diseña los casos de prueba, prepara datos de prueba, ejecuta pruebas funcionales y no funcionales, registra defectos con evidencia. |
| Desarrollador backend | Sebastián R. | Mantiene las pruebas unitarias (xUnit), corrige defectos de API, base de datos y motor de precios. |
| Desarrollador frontend | Sebastián R. | Corrige defectos de interfaz, usabilidad y compatibilidad entre navegadores. |
| Gestor de configuración | Sebastián R. | Controla versiones en Git, prepara las versiones (releases) para QA y producción y mantiene la trazabilidad de cambios. |
| Equipo de instalación | Sebastián R. | Prepara los ambientes en AWS, despliega cada versión y ejecuta las pruebas de humo post-instalación. |
| Grupo par de pruebas | Grupo asignado por el docente | Ejecuta de forma independiente los casos de QA02 y genera las evidencias del informe QA03. |
| Cliente / Product Owner | Alfredo Rodríguez – TechStore (Pyme) | Prioriza defectos, participa en las pruebas de aceptación (UAT) y firma la carta de aceptación. |

# Metodología de pruebas

## Visión general

Se adopta una metodología Ágil (Scrum), la misma utilizada durante el desarrollo de TechStore (4 sprints). Se eligió porque las historias de usuario se entregan de forma incremental, lo que permite probar cada funcionalidad al cerrar el sprint, detectar defectos de forma temprana (como el error HTTP 500 del carrito, corregido en el Sprint 3) y ajustar prioridades con el cliente. Un modelo en cascada retrasaría las pruebas hasta el final y aumentaría el costo de corrección.

Prácticas aplicadas:

- Definición de terminado (DoD): una historia se considera terminada solo si sus casos de prueba de prioridad Alta están aprobados.

- Pruebas continuas: la suite automatizada completa (npm test) y la suite unitaria se ejecutan antes de cada despliegue.

- Regresión al cierre de cada sprint sobre los flujos críticos: carrito, cupones, checkout y administración.

- Ejecución cruzada por un grupo par para obtener una validación independiente (QA03).

## Niveles de prueba

Los niveles de prueba se definieron según el alcance, el tiempo del curso y los recursos disponibles:

| Nivel | Objetivo | Técnica / Herramienta | Responsable | Momento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Verificar de forma aislada la lógica del motor de precios: 7 tipos de descuento, prioridad, acumulabilidad, vigencia y tope del subtotal. | Caja blanca. xUnit + Moq; 28 pruebas automatizadas (dotnet test). | Desarrolladores | En cada cambio y antes de cada despliegue |
| Integración / API | Validar los endpoints REST, autenticación JWT, autorización por rol y persistencia en SQL Server. | Playwright (APIRequestContext); validación de códigos HTTP 200, 400, 401, 403 y 404. | Analista QA y Dev backend | Al cerrar cada historia |
| Sistema (funcional) | Validar cada historia de usuario de punta a punta desde la interfaz web. | Caja negra, automatizada con Playwright: 122 casos funcionales de QA02 con captura de evidencia. | Analista QA / grupo par | Semanas 5 a 7 (QA03) |
| No funcionales | Verificar rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad, fiabilidad e instalabilidad (sección 2.4). | k6, OWASP ZAP, axe-core, Playwright (Chromium, Firefox, Edge), CloudWatch. | Analista QA | Semanas 6–7 y post-instalación |
| Regresión | Confirmar que las correcciones no afectan la funcionalidad existente. | Reejecución automática de la suite completa (npm test) y de la suite unitaria. | Analista QA | Después de cada corrección |
| Humo (smoke) post-instalación | Verificar que el sistema desplegado en AWS levanta y el flujo crítico funciona. | Script deploy.ps1 + prueba automatizada @smoke (inicio, catálogo, API, login y panel admin). | Equipo de instalación | Semanas 10 a 12 (PR01/PR02) |
| Aceptación (UAT) | Obtener la aprobación del cliente sobre el sistema en producción. | Guion basado en los criterios de aceptación de las HU; firma de la carta de aceptación. | Cliente / Product Owner | Semana 12 |

## Técnicas de diseño de casos de prueba

Los casos de prueba de QA02 se diseñaron a partir de los criterios de aceptación de cada historia aplicando las siguientes técnicas:

- Partición de equivalencias: credenciales válidas e inválidas; cupones válidos, inexistentes, vencidos y agotados.

- Análisis de valores límite: cantidad igual al stock y stock + 1; monto mínimo del cupón (₡49 999 vs. ₡50 000); 2 y 3 unidades para el descuento por volumen; contraseña de 7 y 8 caracteres; precio 0.

- Tablas de decisión: combinaciones de reglas acumulables y no acumulables según su prioridad (por ejemplo, el cupón TECH20 de prioridad 1 reemplaza al 10 % por categoría).

- Transición de estados: ciclo del pedido Pendiente → Confirmado → Enviado → Entregado, cancelación permitida solo desde Pendiente o Confirmado.

- Pruebas basadas en riesgo: mayor cantidad de casos en carrito, motor de precios y checkout.

- Pruebas exploratorias: sesiones de 30 minutos por módulo para detectar defectos no previstos en los casos.

## Plan de pruebas no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasificaron según el modelo de calidad ISO/IEC 25010. Cada uno tiene un caso de prueba asociado en QA02 (suite 'No funcional'). Las pruebas de carga y seguridad se ejecutan en el ambiente QA de AWS para no afectar producción; las de disponibilidad, HTTPS y respaldo se verifican en producción.

| ID | Categoría | Requisito y prueba | Criterio de aceptación | Herramienta / Ambiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Eficiencia de desempeño | Tiempo de respuesta del catálogo Prueba de carga a GET /api/products con 20 usuarios virtuales concurrentes durante 5 minutos. | Percentil 95 < 2 s y 0 % de errores HTTP 5xx. | Grafana k6 / JMeter – Ambiente QA (AWS) |
| RNF-02 | Eficiencia de desempeño | Tiempo de cálculo del carrito (motor de precios) Carga a POST /api/cart/items con 10 usuarios autenticados durante 3 minutos. | Percentil 95 < 1 s; descuentos correctos en el 100 % de respuestas. | Grafana k6 – Ambiente QA (AWS) |
| RNF-03 | Eficiencia de desempeño | Carga inicial del frontend Medición automática del Largest Contentful Paint (PerformanceObserver) en la página de inicio y el catálogo. | LCP < 3 s en ambas páginas. | Playwright – Ambiente QA |
| RNF-04 | Seguridad | Contraseñas almacenadas cifradas Registrar un usuario y consultar el prefijo del hash almacenado (endpoint de pruebas). | El valor es un hash BCrypt (inicia con $2 y mide 60 caracteres), nunca la contraseña en texto plano. | Playwright (API) – Ambiente QA |
| RNF-05 | Seguridad | Control de acceso por rol Invocar endpoints de administración sin token y con token de cliente. | Sin token: HTTP 401. Token de cliente: HTTP 403. Ningún dato modificado. | Playwright (API) |
| RNF-06 | Seguridad | Vigencia e integridad del token JWT Decodificar el token emitido y enviar un token alterado en una petición protegida. | exp − iat = 86 400 s (24 h). Token alterado: HTTP 401. | Playwright (API) |
| RNF-07 | Seguridad | Resistencia a inyección SQL y XSS Buscar ' OR 1=1 -- en el catálogo y crear un producto con nombre <script>alert(1)</script>. | Sin errores ni datos adicionales; el script se muestra como texto y no se ejecuta. | Playwright (UI + API) |
| RNF-08 | Seguridad | Comunicación cifrada Acceder al sitio de producción por http:// y revisar el certificado. | Redirección automática a https:// (CloudFront con 'Redirect HTTP to HTTPS'). | Playwright (API) – Producción (AWS) |
| RNF-09 | Seguridad | Vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10) Escaneo pasivo baseline sobre el frontend y la API. | 0 alertas de riesgo Alto; alertas Medias documentadas con plan. | OWASP ZAP baseline (Docker) – Ambiente QA |
| RNF-10 | Seguridad | Manejo seguro de errores Provocar un error (ID mal formado, cuerpo JSON inválido) en endpoints de la API en el ambiente de AWS. | Respuesta 4xx controlada; no se expone stack trace, rutas del servidor ni cadena de conexión. | Playwright (API) – Ambiente QA |
| RNF-11 | Usabilidad | Diseño adaptable (responsive) Recorrer inicio, catálogo, carrito y checkout en anchos de 375 px, 768 px y 1366 px. | Sin desplazamiento horizontal en inicio, catálogo, carrito y checkout. | Playwright (viewports 375/768/1366 px) |
| RNF-12 | Usabilidad | Accesibilidad básica Análisis automático de accesibilidad WCAG 2.0/2.1 A y AA en inicio, catálogo, detalle y carrito. | 0 violaciones de impacto grave o crítico. | axe-core + Playwright |
| RNF-13 | Compatibilidad | Compatibilidad con navegadores Ejecutar el flujo completo (login → carrito → cupón → checkout) en Chrome, Edge y Firefox. | Flujo completo sin errores en los 3 navegadores. | Playwright (Chromium, Firefox, Edge) |
| RNF-14 | Fiabilidad | Integridad de cálculos e inventario Validar varios carritos y comparar el stock antes y después de un pedido y su cancelación. | Descuento ≤ subtotal; total = subtotal − descuentos; el desglose suma el total; no se vende sin stock; la cancelación restaura el stock. | Playwright (API) |
| RNF-15 | Fiabilidad | Disponibilidad del servicio Sondeo automático de la web y la API (10 solicitudes) y monitoreo continuo cada 5 minutos en producción. | 100 % de respuestas 200 en < 5 s; disponibilidad ≥ 99 % en el periodo. | Playwright + Amazon CloudWatch Synthetics |
| RNF-16 | Fiabilidad | Respaldo y recuperación de la base de datos Script que restaura la instancia RDS a un punto en el tiempo en una instancia nueva, verifica que quede disponible y la elimina. | Instancia restaurada disponible en < 60 min. | AWS CLI (scripts/aws/test-restore.ps1) |
| RNF-17 | Mantenibilidad | Pruebas automatizadas del core Ejecutar dotnet test sobre la solución. | 28/28 pruebas unitarias aprobadas; compilación sin errores. | xUnit + Moq (.NET 8) |
| RNF-18 | Portabilidad | Instalabilidad del sistema Script de despliegue (compilación, publicación y nueva versión en Elastic Beanstalk) seguido de la prueba de humo @smoke. | Sistema operativo en < 60 min y prueba de humo aprobada. | AWS CLI (scripts/aws/deploy.ps1) + Playwright |

## Triage de defectos

Cada defecto se registra en GitHub Issues con: identificador, caso de prueba y HU relacionados, pasos para reproducir, resultado esperado y obtenido, evidencia (captura o video), ambiente, severidad y prioridad. Durante la ejecución se realiza una reunión de triage dos veces por semana (Líder de pruebas, desarrolladores y Product Owner). Los objetivos del triage son:

- Definir el tipo de resolución de cada defecto: Corregir ahora, Corregir en el siguiente sprint, Diferido (riesgo aceptado), No es defecto o Duplicado.

- Priorizar los defectos y definir un calendario para todos los defectos 'Por corregir', según la siguiente severidad:

| Severidad | Definición | Ejemplo en TechStore | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea un flujo principal o provoca pérdida o corrupción de datos, sin alternativa. | Error HTTP 500 al agregar al carrito; el checkout no genera el pedido. | 24 horas |
| Alta | Funcionalidad principal incorrecta con alternativa limitada. | Descuento calculado con un monto erróneo; el administrador no puede editar productos. | 48 horas |
| Media | Funcionalidad secundaria afectada o validación incorrecta. | Mensaje de error genérico en lugar de específico; filtro sin efecto. | Siguiente sprint |
| Baja | Defecto cosmético o de usabilidad menor. | Texto desalineado, error ortográfico. | Según capacidad |

Todo defecto corregido se verifica con la reejecución del caso que lo detectó y una regresión de los casos de prioridad Alta del mismo módulo.

## Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Criterios de suspensión (se detiene total o parcialmente la ejecución):

- El ambiente QA no está disponible por más de 2 horas o la base de datos no responde.

- El inicio de sesión falla para todos los usuarios, lo que bloquea la mayoría de casos.

- Se detecta un defecto Crítico en el motor de precios, el carrito o el checkout.

- Más del 30 % de los casos de un módulo quedan en estado Blocked.

- La versión desplegada no corresponde a la versión planificada para la ronda de pruebas.

Requisitos de reanudación:

- El defecto o la falla de ambiente que causó la suspensión fue corregido y desplegado en QA.

- La prueba de humo (login, catálogo, carrito y checkout) se aprueba en la nueva versión.

- El Líder de pruebas comunica la reanudación y los casos afectados se reejecutan desde el inicio.

## Criterios de finalización de pruebas

Las pruebas se consideran completas cuando se cumplen todos los criterios siguientes:

- El 100 % de las historias de usuario (22) y de los RNF (18) tienen casos de prueba asociados (matriz de trazabilidad en QA02).

- La suite automatizada se ejecutó completa (140 casos) sobre la versión candidata, en el ambiente QA.

- Al menos el 95 % de los casos ejecutados están aprobados (Passed).

- No existen defectos Críticos ni Altos abiertos; los Medios y Bajos tienen plan de corrección aprobado por el Product Owner.

- La suite unitaria del motor de precios se aprueba al 100 % (28/28).

- Los RNF cumplen su criterio de aceptación o el riesgo fue aceptado por escrito por el cliente.

- El informe de ejecución QA03 fue entregado y las pruebas de humo en producción fueron aprobadas.

# Entregables de pruebas

Durante el ciclo de vida de pruebas se entregarán los siguientes artefactos:

| Entregable | Descripción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| QA01 – Plan de pruebas | Este documento: estrategia, alcance, niveles, RNF, criterios y recursos. | Líder de pruebas | Semana 4 |
| QA02 – Casos de prueba | 140 casos (122 funcionales y 18 no funcionales) en Excel, todos automatizados. | Analista QA | Semana 4 |
| Suite de pruebas automatizadas | Proyecto tests/e2e (Playwright, k6, axe-core, scripts de AWS) con un script por caso de QA02. | Analista QA | Semana 4 |
| Matriz de trazabilidad | Hoja 'Trazabilidad' de QA02: cada HU y RNF con sus casos. | Analista QA | Semana 4 |
| Estrategia de pruebas | Secciones 1 y 2 de este plan. | Líder de pruebas | Semana 4 |
| Reportes de defectos | Issues en GitHub con el reporte de Playwright como evidencia. | Analista QA / grupo par | Semanas 5 a 7 |
| Métricas de pruebas | Hoja 'Resumen' de QA02: aprobados, fallidos, bloqueados y % de aprobación. | Líder de pruebas | Semana 7 |
| QA03 – Informe de ejecución | Resultados y evidencias de la ejecución por el grupo par, con gráficos. | Grupo par / Líder de pruebas | Semana 7 |
| Reporte de pruebas post-instalación | Resultado de las pruebas de humo en producción (anexo de PR02). | Equipo de instalación | Semana 12 |
| Aprobación del cliente | Carta de aceptación del sistema firmada. | Cliente / Product Owner | Semana 12 |

## Cronograma de pruebas

| Actividad | Semana del curso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del plan de pruebas y diseño de casos | Semanas 2 a 4 | Líder de pruebas / Analista QA |
| Entrega de QA01 y QA02 | Semana 4 | Coordinador |
| Preparación del ambiente QA en AWS y datos de prueba | Semanas 4 y 5 | Equipo de instalación |
| Ejecución de casos por el grupo par y registro de defectos | Semanas 5 a 7 | Grupo par |
| Corrección de defectos y regresión | Semanas 5 a 7 | Desarrolladores / Analista QA |
| Pruebas no funcionales (carga, seguridad, compatibilidad) | Semanas 6 y 7 | Analista QA |
| Entrega del informe QA03 | Semana 7 | Coordinador |
| Despliegue en producción y pruebas de humo | Semanas 10 a 12 | Equipo de instalación |
| Pruebas de aceptación (UAT) y firma del cliente | Semana 12 | Cliente / Product Owner |

# Recursos y necesidades de ambiente

## Herramientas de prueba

Las herramientas requeridas para probar el proyecto son:

| Propósito | Herramienta | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento de requerimientos | Documento de historias de usuario + GitHub Projects | Tablero de HU y trazabilidad con los casos. |
| Gestión de casos de prueba | Microsoft Excel (QA02) | Diseño, ejecución y resultado de cada caso. |
| Registro de defectos | GitHub Issues | Reporte, triage y seguimiento de defectos. |
| Automatización unitaria | xUnit 2.6 + Moq 4.20 (.NET 8) | Pruebas del motor de precios con dotnet test. |
| Automatización E2E y API | Playwright 1.48 (TypeScript) | Los 140 casos de QA02; reporte HTML con capturas, JUnit y JSON. |
| Accesibilidad | axe-core (@axe-core/playwright) | Reglas WCAG 2.0/2.1 A y AA (RNF-12). |
| Pruebas de API manuales | Swagger UI | Exploración y depuración de endpoints. |
| Rendimiento | Grafana k6 | Scripts de carga RNF-01 y RNF-02 con umbrales automáticos. |
| Seguridad | OWASP ZAP (imagen Docker) | Escaneo baseline de vulnerabilidades (RNF-09). |
| Infraestructura | AWS CLI v2 | Scripts de despliegue (RNF-18) y de restauración de la base (RNF-16). |
| Usabilidad y frontend | Playwright (viewports) y Chrome DevTools | Diseño responsive y tiempos de carga (LCP). |
| Base de datos | SQL Server Management Studio (SSMS) | Verificación de datos, stock, hashes y borrado lógico. |
| Monitoreo | Amazon CloudWatch y salud de Elastic Beanstalk | Disponibilidad (Synthetics), logs y métricas del ambiente en AWS. |
| Evidencias | Reporte HTML de Playwright | Captura de cada caso y video y traza de los fallidos para QA03. |

## Ambiente de pruebas

El sistema se prueba en tres ambientes. Los ambientes QA y producción se alojan en Amazon Web Services (AWS) con la misma arquitectura, de modo que lo probado en QA sea representativo de producción:

| Ambiente | Propósito | Infraestructura |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (local) | Codificación, pruebas unitarias y depuración. | PC con Windows 10/11, Visual Studio 2022, .NET 8 SDK, Node.js 20 LTS, SQL Server 2019 o superior. |
| QA (AWS) | Ejecución por el grupo par (QA03) y pruebas no funcionales. | AWS Elastic Beanstalk, ambiente techstore-qa (.NET 8 en Amazon Linux 2023, instancia única t3.micro) que sirve la API y la web compiladas. BD: Amazon RDS for SQL Server Express (db.t3.micro), base TechStoreDb_QA. Región us-east-1 (N. Virginia). |
| Producción (AWS) | Uso del cliente, pruebas de humo y UAT. | Misma arquitectura que QA: ambiente techstore-prod y base TechStoreDb independiente, publicado por Amazon CloudFront con HTTPS, respaldos automáticos de RDS (7 días) y monitoreo con CloudWatch. |

Hardware mínimo de las estaciones de prueba:

| Componente | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior |
| Memoria RAM | 8 GB (16 GB recomendado para ejecutar pruebas de carga) |
| Almacenamiento | 10 GB libres |
| Red | Conexión a internet de 10 Mbps o superior |
| Pantalla | Resolución mínima 1366 × 768; dispositivo móvil o emulación de 375 px |

Software requerido (adicional al software del cliente):

- Sistema operativo Windows 10/11 o macOS 13 o superior.

- Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox (últimas 2 versiones).

- Node.js 20 LTS y Playwright (npm install; npx playwright install chromium firefox) para la suite automatizada.

- Grafana k6, Docker Desktop (OWASP ZAP) y AWS CLI v2 para las pruebas de carga, seguridad e infraestructura.

- SQL Server Management Studio 19 o superior (solo para verificaciones en el ambiente QA).

- .NET 8 SDK para ejecutar la suite unitaria (dotnet test).

## Datos de prueba

Al desplegar una base de datos vacía, la API carga automáticamente los siguientes datos, que son la base de los resultados esperados en QA02. Antes de cada ronda se recomienda restablecer la base de datos del ambiente QA para que precios y stock coincidan:

| Dato | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Administrador | admin@techstore.com / Admin123! | Usuario Alfredo Rodríguez, sembrado automáticamente al iniciar la API. |
| Cliente de prueba | cliente.qa@test.com / Prueba123 | Se registra desde la aplicación antes de iniciar la ejecución. |
| Cupón TECH20 | 20 %, mínimo ₡50 000, máximo 50 usos | No acumulable, prioridad 1. |
| Regla por categoría | 10 % en Periféricos | Acumulable, prioridad 2. |
| Regla de monto fijo | ₡25 000 en compras desde ₡300 000 | Acumulable, prioridad 3. |
| Regla por volumen | 15 % desde 3 unidades del mismo producto | Acumulable, prioridad 4. |
| Temporada de Laptops | 10 % en Laptops (oferta temporal) | Vigente 45 días desde la carga inicial; prioridad 5. |
| Combo Gamer | 10 % con Logitech G502 HERO + Razer BlackWidow V4 + HyperX Cloud II | Acumulable, prioridad 6. |
| Oferta Relámpago | 15 % en JBL Flip 6, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB, Samsung Galaxy Watch6 40mm, Nintendo Switch OLED | Vigente 21 días; prioridad 7. |
| Catálogo | 71 productos, 26 marcas y 12 categorías | Precios en colones con IVA; 4 productos con stock bajo y 1 agotado para probar alertas. |

# Términos y acrónimos

Términos y acrónimos utilizados en este documento:

| TÉRMINO / ACRÓNIMO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| API | Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface) |
| AUT | Aplicación bajo prueba (Application Under Test): TechStore v1.0 |
| HU | Historia de usuario: requerimiento funcional expresado desde la perspectiva del usuario. |
| RNF | Requerimiento no funcional (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.). |
| JWT | JSON Web Token: token firmado que identifica al usuario autenticado. |
| Motor de precios | Componente que evalúa las reglas de descuento sobre el carrito (núcleo del sistema). |
| Regla acumulable | Regla de descuento que se suma a otras; una no acumulable se aplica sola. |
| UAT | Pruebas de aceptación del usuario (User Acceptance Testing). |
| Smoke test | Prueba de humo: verificación rápida de que las funciones críticas operan tras un despliegue. |
| Regresión | Reejecución de pruebas para confirmar que un cambio no afectó funciones existentes. |
| Severidad / Prioridad | Impacto técnico del defecto / urgencia de su corrección. |
| p95 | Percentil 95: el 95 % de las respuestas se obtiene en un tiempo menor o igual al indicado. |
| CRUD | Crear, leer, actualizar y eliminar (Create, Read, Update, Delete). |
| Soft delete | Borrado lógico: el registro se marca inactivo en lugar de eliminarse. |
| AWS / Elastic Beanstalk | Amazon Web Services / servicio que aloja la API y la web de TechStore. |
| Amazon RDS | Servicio de base de datos SQL Server administrada, con respaldos automáticos. |
| CloudFront / CloudWatch | Red de distribución de AWS que publica el sitio con HTTPS / servicio de monitoreo y logs. |
| CRC / ₡ | Colón costarricense; todos los precios incluyen IVA. |
| OWASP | Open Web Application Security Project; su Top 10 lista los riesgos web más comunes. |
| Scrum / Sprint | Marco ágil de trabajo / iteración de duración fija. |